Công Ty XÂY CẤT CHAMBERLAIN                                          Dự Án: Giáo Họ La Vang – Phác Họa Ngân Khoản
Harland Road – Falls Church, VA 22043                            Địa Điểm: Peasant Valley RD, Fairfax, VA
ĐT: 703-969-0928                                                                            Kiến Trúc Sư: MFTA
www.chamberlaincc.com                                                        Mô Tả: Trung Tâm Thờ Phượng Mới Ngân Khoản GD 1

Giai Đoạn 1

| Mô Tả | Phí tổn | Phí tổn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân Khu 1: Nhu cầu tổng quát | $148,500.00 | $0,00 |  |
| Tình trạng tổng quát: Dự trù: 12 tháng | Phân khu 1 | Tổng số | $148,500.00 |
| Phân Khu 2: Công trình tại khu vực |  |  |  |
| Khai quang giai đoạn 1 | $214,350.00 | $0,00 |  |
| Kiểm xoát sự soi mòn | $151,714.00 | $0,00 |  |
| Đào đất | $823,753.00 | $0,00 |  |
| Ống Cống đào thải | $246,757.00 | $0,00 |  |
| Ống thoát nước khi mưa bão | $410.409.00 | $0,00 |  |
| Ống nước chính | $313,927.00 | $0,00 |  |
| Làm bằng mặt | $57,858.00 | $0,00 |  |
| Đổ bê tông | $198,997.00 | $0,00 |  |
| Tráng nhựa | $514,273.00 | $0,00 |  |
| Kẻ vạch | $11,500.00 | $0,00 |  |
| Hàng rào Potra John, Thanh Tra an toàn | $15,000.00 | $0,00 |  |
| Văn phòng lưu động, các kho lưu trữ | $9,400.00 | $0,00 |  |
| Dụng cụ thuê mướn | $15,000.00 | $0,00 |  |
|  | Phân khu 2 | Tổng số | $2,982,938.00 |
| Phân Khu 3: Đổ nền Bê Tông |  |  |  |
| Đổ bê tông | $285,000.00 |  |  |
|  | Phân Khu 3 | Tổng số | $285,000.00 |
| Phân Khu 4: Xây gạch |  |  |  |
| Xây gạch Vách CMU | $525,000.00 |  |  |
| Ống CMU cho thang máy | $110,000.00 |  |  |
|  | Phân Khu 4 | Tổng số | $635,000.00 |
| Phân Khu 5: Đồ sắt |  |  |  |
| Lanh tô | $4,500.00 |  |  |
| Cầu thang có bậc bằng sắt | $30,000.00 |  |  |
|  | Phân khu 5 | Tổng số | $34,500.00 |
| Phân khu 6: Đồ Mộc |  |  |  |
| Vật liệu gỗ: mái, sàn, các đà chống | $725,000.00 |  |  |
| Khung cửa, Dry wall, các cây chống | $285,000.00 |  |  |
| Trần nhà bằng thạch cao | $38,000.00 |  |  |
|  | Phân khu 6 | Tổng số | $1,048,000.00 |
| Phân khu 7: Kiểm xoát nhiệt độ và độ ẩm |  |  |  |
| Mái lợp ngói nhựa đường | $79,000.00 |  |  |
| Làm kín nước | $22,000.00 |  |  |
| Insulation | $12,000.00 |  |  |
| Vách ngăn insulation | $55,000.00 |  |  |
|  | Phân khu 7 | Tổng số | $168,000.00 |
| Phân khu 8: Cửa ra vào, cửa sổ, và phụ tùng |  |  |  |
| Cửa ra vào và phụ tùng | $145,000.00 |  |  |
| Cửa sổ 3’ x 9’ | $80,000.00 |  |  |
|  | Phân khu 8 | Tổng số | $225,000.00 |
| Phân Khu: Hoàn tất |  |  |  |
| Thảm | $108,000.00 |  |  |
| Lát gạch bông trong phòng | $12,000.00 |  |  |
|  | Phân khu 9 | Tổng số | $120,000.00 |